# 用AI生成官网各级UI页面工作规范和流程 V1.0

适用范围：使用AI生成任何官网页面（首页、产品中心、应用中心、设计工具、服务支持、关于永铭）
核心原则：不确认不动手，不验收不算完

## 一、整体流程（三阶段，必须按顺序）

阶段一：需求确认 → 阶段二：AI生成与修改 → 阶段三：验收交付

禁止在未收到确认回复的情况下进入下一阶段。

## 二、阶段一：需求确认（王傑维 → 你）

### 2.1 触发条件

王傑维准备用AI生成任何一个新官网页面前，必须先完成阶段一，不得自行开始。

### 2.2 王傑维要做的事

| 步骤 | 动作 | 工具 | 产出 | 时间要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 写出该页面的页面结构文字描述（顶部布局、菜单、筛选栏位置、列表区域、页脚） | Word | 《[页面名称]_页面结构描述_V1》 | 开始前提交 |
| 2 | 写出该页面的菜单层级结构（一级→二级→三级，逐级缩进） | Word | 《[页面名称]_菜单层级_V1》 | 同上 |
| 3 | 提供该页面的国际同行（松下、贵弥功、村田）的参考页面 | Excel | 参考页面截图，并命名：松下+产品中心-筛选功能页面 | 同上 |
| 4 | 整理该页面需要的素材文件 | Excel | 《[页面名称]_产品数据_V1》 | 同上 |
| 5 | 将以上4个文件放入指定文件夹 | 共享文件夹 | 文件存放路径：【项目】官网重建（2026）/04_内容与数据/AI生成页面物料/待确认/ | 同上 |
| 6 | 给你发送确认请求 | 企业微信 | 消息内容见下方模板 | 文件放入后10分钟内 |

### 2.3 确认请求消息模板（王傑维必须逐字复制，只替换括号内容）

“我准备用AI生成【页面名称】。
页面结构描述、菜单层级、筛选字段、产品数据已放入：
【项目】官网重建（2026）/04_内容与数据/AI生成页面物料/待确认/
请确认。
收到你的‘确认’回复后，我才开始用AI生成。”

### 2.4 部门负责人要做的事

| 步骤 | 动作 | 时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开文件夹，查看4个文件 | 收到消息后4小时内 |
| 2 | 回复“确认”或“修改意见” | 看完后立即回复 |

### 2.5 禁止事项（王傑维）

- ❌ 不得在收到“确认”回复前开始任何AI生成动作

- ❌ 不得根据自己的记忆或会议理解代替确认

- ❌ 不得口头说“我先做着，你再帮我看看”

## 三、阶段二：AI生成与修改（王傑维负责）

### 3.1 触发条件

只有收到部门负责人在企业微信中回复的“确认”二字后，才能进入阶段二。

### 3.2 王傑维要做的事

| 步骤 | 动作 | 工具 | 产出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 用AI生成第一版页面 | 任意AI工具 | 页面HTML文件 |
| 2 | 检查页面是否出现：顶部菜单、下拉菜单、筛选栏、列表区域、页脚 | 浏览器 | 无产出，自己判断 |
| 3 | 写出第一轮修改点清单（每条格式：位置 + 问题 + 要改成什么样） | Word | 《[页面名称]_修改点清单_V1》 |
| 4 | 将修改点清单发给AI，触发更新 | 任意AI工具 | 更新后的页面HTML |
| 5 | 重复步骤2-4，直到自己判断页面已达到80分 | — | — |
| 6 | 将当前版本页面文件存入指定文件夹 | 共享文件夹 | 路径：【项目】官网重建（2026）/02_需求与设计/页面可视化稿（AI生成）/【页面名称】/待确认/ |
| 7 | 给你发送验收请求 | 企业微信 | 消息内容见下方模板 |

### 3.3 验收请求消息模板（王傑维必须逐字复制，只替换括号内容）

“【页面名称】AI生成页面已完成，自判80分。
文件位置：【项目】官网重建（2026）/03_开发与执行/AI生成页面/待验收/
请验收。
收到你的‘通过’或‘修改意见’后，我再继续。”

### 3.4 禁止事项（王傑维）

- ❌ 不得在自己判断未达到80分时发送验收请求

- ❌ 不得跳过修改点清单直接让AI反复试

## 四、阶段三：验收交付（你 → 王傑维）

### 4.1 部门负责人要做的事

| 步骤 | 动作 | 时间要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 打开页面文件，对照需求检查 | 收到验收请求后4小时内 |
| 2 | 回复“通过”或写出修改意见 | 检查后立即回复 |

### 4.2 如果回复“通过”

王傑维在收到“通过”后，24小时内完成：

| 动作 | 工具 | 产出 | 存放路径 |
| --- | --- | --- | --- |
| 截3张图（桌面端、手机端列表、手机端筛选） | 截图工具 | 3张截图 | 【项目】官网重建（2026）/02_需求与设计/页面可视化稿（AI生成）/【页面名称】/已确认/ |
| 将终版HTML文件放入 | — | HTML文件 | 同上 |
| 将上一版文件移入历史版本 | — | 旧版HTML | 【项目】官网重建（2026）/02_需求与设计/页面可视化稿（AI生成）/【页面名称】/历史版本/ |
| 发送交付完成通知 | 企业微信 | “【页面名称】已交付” | 全部放入后10分钟内 |

### 4.3 如果回复“修改意见”

王傑维在收到修改意见后：

| 动作 | 时间要求 |
| --- | --- |
| 根据修改意见修改页面 | 收到意见后2小时内 |
| 重新发送验收请求（回到3.2的第6步） | 修改完成后10分钟内 |

## 五、违规处理

### 5.1 触发条件（任一即触发）

- 未收到你的“确认”就进入阶段二

- 未发送确认请求/验收请求消息

- 跳过修改点清单

- 文件未放入指定文件夹

- 自判80分但实际明显低于80分（由你判断）

5.2 惩罚措施

第一次违规
手写抄录本规范全文，第二天上班8:00交部门负责人。

第二次违规
认定为：工作态度散漫、执行敷衍、不按流程作业、对结果不负责。
处理方式如下：

- 本月绩效考核中记20分

- 取消当月部门业绩提成资格

- 不另行通知、不复议、不补发

## 六、本规范生效时间

- 自 2026年4月17日 起执行